ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор/Архангай, Хотонт сум/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Эскиз зураг**     |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Төсвийн тухай хуульд тусгагдсан мэдээлэл:** | | | | Эхлэх хугацаа | Төсвийн тухай хуульд /ТТХ-д/ | 2022 | | Дуусах хугацаа | Анх төлөвлөсөн | 2023 | | 2024 оны ТТХ-д | 2024 | | Төсөвт өртөг | Анх төлөвлөсөн | 2.882,2 | | 2024 оны ТТХ-д | 2.875,3 | | Тухайн онд санхүүжих | 2024 оны ТТХ-д | - | | ТЕЗ өөрчлөлт оруулсан | - | | **Хэрэгжилттэй холбоотой мэдээлэл:** | | | | Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр | | “Билгүүн-Од констракшн” ХХК | | Зураг төсөл зохиогч байгууллагын нэр | | “Гранд тек” ХХК | | Гэрээний эхлэх огноо | | 2022.04.13 | | Гэрээний дуусах огноо | | 2024.05.31 | | Гэрээний үнийн дүн | Анхны | 2.875,3 | | Сүүлийн | 2.987,7 | | Олгосон санхүүжилт /**сая.төг**/ | Нийт олгосон санхүүжилт  /2024 оныг оруулсан дүн/ | 2.875,3 | | Үүнээс 2024 онд олгосон санхүүжилт | 802,7 | | Хэрэгжилт /хэрэгжиж дууссан, хэрэгжиж дуусаагүй, он дамжин хэрэгжих аль нэгийг оруулах/ | | Хэрэгжиж дууссан |   **Гадна талын зураг /**  **/** | |  |  | | --- | --- | | **Үе шатны ажлууд, явцын хувь** | | | ГША | 100 | | Суурийн ажил | 100 | | 1-р давхрын цутгалт | 100 | | 2-р давхарын цутгалт | 100 | | Хана, хамар ханын ажил | 100 | | Шалны ажил | 100 | | Хаалга, цонхны ажил | 100 | | Дээврийн ажил | 100 | | Дотор заслалын ажил | 100 | | Гадна заслалын ажил | 100 | | Халаалтын ажил | 100 | | Салхивчийн ажил | 100 | | Усан хангамжийн ажил | 100 | | Бохир усны ажил | 100 | | Холбоо дохиоллын ажил | 100 | | Дотор гэрэлтүүлэг | 100 | | ГИШС-ний ажил | 100 | | **БУА-ын гүйцэтгэл** | **100** |   **Хэрэгжилтийн явцын талаарх товч мэдээлэл болон бусад онцлох мэдээлэл, тайлбар:**  Аймгийн Засаг даргын 2024 оны  **Дотор талын зураг / /** |